**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**28.03.2022 № 7 с. Вострово**

**Об организации пропуска паводковых вод в весенний период 2022 года**

 В целях безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования Востровский сельсовет Волчихинского района Алтайского края, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в весенний период 2022 года:

1. Утвердить паводковый штаб Администрации Востровского сельсовета Волчихинского района Алтайского края в составе комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.
2. Утвердить план профилактических и инженерно-технических мероприятий в период подготовки и пропуска паводковых вод (прилагается).
3. Запретить подледный лов рыбы на водоеме сел Вострово, Приборовое с 30.03.2022.
4. Все подготовительные мероприятия завершить к 01.04.2022 года.
5. Распоряжение от 03.03.2021 № 2 «Об организации паводковых вод в весенний период 2020 года» считать утратившим силу.
6. Контроль за работай штаба и выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава

Востровского сельсовета В.В. Дереганов

Утвержден

распоряжением

 главы сельсовета

от 28.03.2022 № 7

Паводковый штаб

Администрации Востровского сельсовета

Волчихинского района Алтайского края

Председатель комиссии – Дереганов В.В., глава сельсовета;

Члены комиссии:

- Рудель В.А. – зав. пилорамой ООО «Вострово Лес» (по согласованию);

- Гараев Гумбат Захид оглы. – генеральный директор ООО «Востровское» (по согласованию);

- Исаева Г.Н. – зав. ФАП с. Вострово (по согласованию);

- Громович И.А. – зав. ФАП с. Приборовое (по согласованию);

- Турчина И.В. – директор МКОУ «Востровская СШ» (по согласованию);

- Жаров А.А. – руководитель КФХ «Жаров А.А.» (по согласованию);

- Новиков В.В. – руководитель КФХ «Новиков В.В» (по согласованию);

- Артёменко С.Н. – руководитель КФХ «Артёменко С.Н» (по согласованию)

Утвержден

распоряжением

 главы сельсовета

от 28.03.2022 № 7

План

профилактических и инженерно-технических мероприятий в период подготовки и пропуска паводковых вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Ответственный исполнитель |
| 11 | Создать противопаводковые штабы в Администрации Востровского сельсовета | До 01.04.2022 | Глава сельсовета |
| 2 2. | Провести дезинфекцию водопроводных сетей | После паводка | Директор МУП «Аква» |
| 3 3. | Создать запас топлива для котельных (не менее 10 суток) | До 01,04.2022 | Директор школы, зав. ФАП |
| 44 | Очистить пути пропуска воды на дорожных сооружениях и территориях поселений | До 01.04.2022 | Глава сельсовета |
| 55 | Подготовить водозаборные сооружения к безаварийному функционированию в период паводка | До 01.04.2022 | Директор МУП «Аква» |
| 66 | Создать материальные запасы, строительные материалы (песок, щебень, шлак и пр.) для ликвидации последствий паводка | До 01.04.2022 | Глава сельсовета |
| 7 7 | Создать и укомплектовать аварийные бригады для восстановления функционирования объектов, пострадавших в ходе паводка | До 01.04.2022 | Глава сельсовета |
| 8 | Организовать дополнительную обваловку и пропуск вод вокруг скотомогильников | До 01.04.2022 | Глава сельсовета |
| 9 | Организовать дополнительную обваловку и пропуск вод вокруг организованных свалок мусора | До 01.04.2022 | Глава сельсовета |
| 10 | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колонок, ревизию запорной арматуры на предмет исключения попадания талых вод в водопроводную сеть | До 01.04.2022 | Директор МУП «Аква» |
| 111 | Организовать работу АС-машин в период паводка | По мере необходимости | Глава сельсовета |
| 12 | Организовать работу инженерной техники в период паводка | Согласно графику | Глава сельсовета |
|  | Организовать охрану и патрулирование подтапливаемых мест | В период паводка | Глава сельсовета |
| 114 | Организовать горячее питание для аварийных бригад для ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения | По мере необходимости в период паводка | Глава сельсовета |
| 115. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега вокруг домовладений | В период паводка | Глава сельсовета |